Проект решения

внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», проводимого 11 марта 2013 года

Вопрос: Об одобрении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту, заключаемого между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

Проект решения:

Одобрить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту, заключаемый между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ДРСК» (далее - Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Сетевая организация - ОАО «ДРСК»;

Заявитель - ОАО «РАО  Энергетические системы Востока».

Предмет Договора:

Сетевая организация обязуется оказать услугу по технологическому присоединению энергетических установок Заявителя: «ГТУ - ТЭЦ» (далее - Объект) к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации.

Объекты электросетевого хозяйства Сетевой организации - принадлежащие Сетевой организации на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании объекты электросетевого хозяйства.

Местонахождение Объекта: Приморский край, г. Владивосток, площадка Центральной пароводяной бойлерной.

Максимальная мощность присоединяемых генераторов: 139,5 МВт.

Напряжение в точках присоединения – 110  кВ.

Срок ввода Объекта в эксплуатацию –  2014 г.

Сетевая организация обязуется подготовить и выдать Заявителю технические условия (ТУ) на технологическое присоединение Объекта, а также надлежащим образом выполнить ТУ, в том числе:

- строительство заходов ВЛ-110 кВ «Зеленый угол - Стройиндустрия» на РУ-110 кВ «ГТУ ТЭЦ» по схеме заход-выход;

- строительство ЛЭП -110 кВ «ГТУ ТЭЦ – 1Р»;

- строительство ЛЭП -110 кВ «ГТУ ТЭЦ – 2Р»;

- реконструкция ПС 110 кВ «1Р»;

- реконструкция ПС 110 кВ «2Р» с заменой существующих выключателей 110 кВ на элегазовые;

- реконструкция ПС 110 кВ «А» с заменой существующих выключателей и отделителей 110 кВ на элегазовые;

- расширение ПС 110 кВ «Cтройиндустрия» с установкой выключателей 110 кВ.

Сетевая организация обязуется осуществить технологическое присоединение электроустановок Объекта – «ГТУ ТЭЦ», мощностью 139,5 МВт к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации в течение двух лет с даты заключения договора при своевременном исполнении условий договора со стороны Заявителя.

Обязанность Сетевой организации по оказанию услуг признается исполненной с момента фактического присоединения энергетических устройств Заявителя к электрической сети в точке присоединения, указанной в ТУ.

Цена Договора:

Размер платы за технологическое  присоединение  определён в соответствии с решением Департамента по тарифам Приморского края от 25.07.2012 
№ 37/1 и составляет 856 441 927 (Восемьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста сорок одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18 %) - 130 643 683 (Сто тридцать миллионов шестьсот сорок три тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля 90 копеек.

В случае желания Заявителя самостоятельно осуществить новое строительство электросетевых объектов, финансирование которых включено в плату за технологическое присоединение, размер платы за  технологическое  присоединение уменьшается на стоимость электросетевых объектов, строительство которых осуществляет Заявитель.

Размер платы за технологическое присоединение может быть пересмотрен в установленном порядке по результату разработки Сетевой организацией проектно-сметной документации на объекты нового электросетевого строительства.